**АДМИНИСТРАЦИЯ**

Морецкого сельского поселения

Еланского муниципального района Волгоградской области

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 01.11.2019 года № 42

Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Морецкого сельского поселения Еланского муниципального района Волгоградской области на 2020 год

В соответствии с приложением №15 Постановления Правительства Российской Федерации № 1710 от 30.12.2017 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", администрация Морецкого сельского поселения Еланского муниципального района Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Муниципальную программу «Формирование современной городской среды Морецкого сельского поселения Еланского муниципального района Волгоградской области на 2020 год»
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит

официальному обнародованию

3. Контроль над исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Морецкого сельского поселения

Еланского муниципального района

Волгоградской области Н.Т. Анисимов

Приложение

к постановлению администрации

Морецкого сельского поселения

Еланского муниципального района

Волгоградской области

от 01.11.2019г. № 42

**Муниципальная программа**

**«Формирование современной городской среды**

**Морецкого сельского поселения**

**Еланского муниципального района Волгоградской области на 2020 год»**

**Паспорт муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды**

**Морецкого сельского поселения Еланского муниципального района Волгоградской области на 2020 год»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Морецкого сельского поселения Еланского муниципального района  Волгоградской области |
| Участники Программы | Администрация Морецкого сельского поселения Еланского муниципального района  Волгоградской области |
| Программы, в том числе федеральные целевые программы | В рамках исполнения государственной [программы](consultantplus://offline/ref=D0D7E83363F5D4E29386C4F94393AE618FCA2246CCE39066C22464ACEF2588B730B67D65917FD80EE0GCL) Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» основного мероприятия Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан России» |
| Цели программы | Основными целями программы являются:  - повышение качественного уровня благоустройства территории поселения;  - создание зоны отдыха в соответствии с требованиями к местам массового нахождения населения;  - улучшение внешнего облика сельского поселения. |
| Задачи программы | - создание комфортной среды для проведения общественно-массовых мероприятий, культурного отдыха гостей и жителей поселения;  - создание отдельных рекреационных зон на территории поселения с учетом сложившейся специфики условий размещения имеющихся объектов;  - озеленение территории с целью создания здоровой эколого-эстетической обстановки и снижения негативного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду. |
| Срок реализации Программы | Программа реализуется в 2020 году. |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансирования программы на 2020 год составит 3335,046 тыс. рублей,  в том числе:  федерального бюджета - тыс.рублей;  средства областного бюджета 3000,0 тыс. рублей;  средства местного бюджета 335,046 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | благоустройство территории общего пользования;  создание условий, обеспечивающих комфортные условия для отдыха населения;  увеличение объектов внешнего благоустройства (озеленения, освещения);  увеличение уровня благоустроенности территории (обеспеченность детскими игровыми площадками, скамейками, урнами);  увеличить площади тротуарного покрытия;  увеличение площади цветочного оформления. |

1. Характеристика текущего состояния сектора благоустройства в Морецком сельском поселении Еланского района Волгоградской области

Благоустройство мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий муниципального образования для определения функциональных зон.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы, зеленые насаждения.

Важнейшей задачей администрации Морецкого сельского поселения Еланского муниципального района Волгоградской области является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и системного решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни населения, представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках программы.

Для здорового образа жизни и физического развития детей, их занятости установка детских игровых площадок, малых архитектурных форм является необходимым аспектом благоустройства территорий муниципального образования.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Морецкого сельского поселения Еланского муниципального района Волгоградской области на 2020 год» (далее – Программа) позволит благоустроить облик, улучшить экологическую обстановку, создать условия для комфортного и безопасного проживания и отдыха жителей Морецкого сельского поселения.

2. Цели, задачи и индикаторы Программы

Целью Программы является повышение уровня благоустройства территории муниципального образования, создание гармоничных и благоприятных условий проживания жителей за счет совершенствования внешнего благоустройства в рамках реализации приоритетного проекта «Формирования комфортной городской среды», предусматривающего комплекс работ по благоустройству территории Морецкого сельского поселения Еланского муниципального района Волгоградской области.

Задачами Программы являются:

повышение уровня благоустройства муниципальной территории общего пользования (парк, площадь и др.);

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Морецкого сельского поселения.

В рамках реализации Программы планируется благоустройство территории общего пользования Морецкого сельского поселения, что позволит благоустроить облик, улучшить экологическую обстановку, создать условия для комфортного и безопасного проживания и отдыха жителей муниципального образования. При этом количество и доля благоустроенных территорий общего пользования (парк, площадь и др.) увеличивается, тем самым сокращается общая потребность в благоустройстве территорий общего пользования (парк, площадь и др.).

Трудовая форма участия заинтересованных лиц в выполнении перечня работ по благоустройству общественной территории составляет 5 % от общего количества проживающих.

В результате реализации Программы ожидается:

благоустройство территории общего пользования;

создание условий, обеспечивающих комфортные условия для отдыха населения;

увеличение объектов внешнего благоустройства (озеленения, освещения);

увеличение уровня благоустроенности территории (обеспеченность скамейками, урнами);

увеличение площади тротуарного покрытия;

увеличение площади цветочного оформления.

[Перечень](#P643) целевых показателей (индикаторов) Программы представлен в приложении 1 к Программе.

3. Этапы и сроки реализации Программы

Программа реализуется в 2020 году.

4. Механизмы реализации Программы

4.1. Объем средств, полученных в 2020 году в качестве субсидии из областного бюджета, распределяется следующим образом:

весь объем средств подлежит направлению на софинансирование иных мероприятий по благоустройству, предусмотренных Программой на 2020 год, в том числе на общественные территории, подлежащие благоустройству в 2020 году, в том числе с включением не менее одной общественной территории, отобранной с учетом результатов общественного обсуждения, а также на иные определенные органом местного самоуправления мероприятия по благоустройству, подлежащие реализации в 2020 году.

Дворовые территории, объекты недвижимого имущества, которые требуют благоустройства, отсутствуют. Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, не проводится в связи с отсутствием обязанности её проведения.

4.2. Основные виды работ по благоустройству общественной территории:

-обеспечение освещения территорий;

установка малых архитектурных форм и тематических элементов

- устройство покрытия территорий из тротуарной плитки;

-озеленение территории;

-установка лавочек и урн.

4.3. Благоустройство территории парка выполняется с учетом Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

4.5. Завершить реализацию Программы до 31.12.2020 года.

5. Обобщенная характеристика основных мероприятий программы

Основным мероприятием программы является реализация приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", которое включает в себя благоустройство общественных территорий Морецкого сельского поселения Еланского муниципального района Волгоградской области, с учетом обеспечения доступности данных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

[Перечень](#P848) мероприятий программы представлен в приложении 2 к муниципальной программе.

6. Ресурсное обеспечение программы

Общий объем финансирования Программы на 2020 год составит -3335, 046 тыс. рублей,

в том числе из средств:

федерального бюджета - тыс. рублей,

областного бюджета – 3000,0 тыс. рублей,

местного бюджета – 335,046 тыс. рублей.

Ресурсное [обеспечение](#P1335) Программы представлено в приложении 4 к муниципальной программе.

Перечень территорий общего пользования представлен в приложении 5 к муниципальной программе.

7. Оценка ожидаемой эффективности от реализации программы

В рамках реализации Программы планируется благоустройство территорий общего пользования Морецкого сельского поселения, что позволит благоустроить территорию поселения, создать условия для комфортного и безопасного проживания и отдыха жителей села. При этом количество и доля территорий общего пользования (парки, площади и др.) увеличиваются, тем самым сокращается общая потребность в благоустройстве территорий общего пользования (парки, площади и др.).

В ходе выполнения Программы целевыми показателями достижения целей и решения задач определены:

количество благоустроенных территорий общего пользования;

доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий.

Реализация Программы позволит выполнить:

благоустройство территории, прилегающей к Дому культуры, обустройство памятника, сделать их современными и комфортными.

Оценка результативности реализации программы будет осуществляться исходя из фактического объема выполненных работ по благоустройству общественных территорий.

Муниципальное образование в праве исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией, а также условие о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

- минимальный 3-летний гарантийный срок на результаты выполнения работ по благоустройству дворовых и общественных территорий.».

Приложение 1

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

Морецкого сельского поселения

на 2020 год»

С В Е Д Е Н И Я

о показателях (индикаторах) программы

«Формирование современной городской среды

Морецкого сельского поселения Еланского муниципального района

Волгоградской области на 2020 год»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей | |
|  | 2020 год |
| 1 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | ед. |  | не менее 1 |
| 3 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | проценты |  | 100 |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

Морецкого сельского поселения

на 2020 год»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды

Морецкого сельского поселения Еланского муниципального района Волгоградской области на 2020 год»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Год реализации | Непосредственные результаты реализации мероприятий |
| Благоустройство общественных территорий:  Волгоградская область, Еланский район, с.Морец, ул. Московская (парковая зона – территория между администрацией поселения и отделением № 2 ООО «Большой Морец» ) | Администрация Морецкого сельского поселения | 2020 | Благоустройство не менее 1 территории |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

Морецкого сельского поселения

на 2020 год»

ПЕРЕЧЕНЬ

Основных мероприятий Муниципальной программы «Формирование современной городской среды Морецкого сельского поселения Еланского муниципального района Волгоградской области на 2020 год»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации |
| Начала реализации | Окончания реализации |
| Благоустройство общественных территорий | Администрация Морецкого сельского поселения Еланского муниципального района Волгоградской области | 2020 | 2020 | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий | Благоустройство |

Приложение 4

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

Морецкого сельского поселения

на 2020 год»

Ресурсное обеспечение

реализации Муниципальной программы «Формирование современной городской среды Морецкого сельского поселения Еланского муниципального района Волгоградской области на 2020 год »

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, подпрограммы | Годы реализации | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя государственной программы, подпрограммы | Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) | | | | |
| всего | в том числе | | | |
| федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| |  | | --- | |  |   Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Морецкого сельского поселения Еланского муниципального района Волгоградской области на 2020 год» | 2020 | Администрация Морецкого сельского поселения Еланского муниципального района Волгоградской области | 3335,046 | 0 | 3000,0 | 335,046 | - |

Приложение 5

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

Морецкого сельского поселения

на 2020год»

Перечень территорий общего пользования Морецкого сельского поселения Еланского муниципального района включенных в Программу

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Месторасположение территории общего пользования | Площадь территории | Виды работ |
| 1 | Волгоградская область, Еланский район, с. Морец, ул. Московская  (парковая зона – территория между администрацией поселения и отделением № 2 ООО «Большой Морец» ) | 5167,00 кв.м | -обеспечение освещения территорий;  установка малых архитектурных форм и тематических элементов  - устройство покрытия территорий из тротуарной плитки;  -озеленение территории;  -установка лавочек и урн; |